РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 № 28

ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной**

программы Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г»

за 2020 год

 В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 12.10.2018 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г», за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения Л.В. Алёшкина

#### Приложение

к постановлению

Администрации

Милютинского сельского поселения

от 09.03.2021 № 28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории Милютинского сельского

поселения на 2018-2022г.г» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г», утвержденна постановлением Администрации Милютинского сельского поселения № 138 от 15.12.2017 (далее - муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Подготовлен дизайн проекта площади.

Разработана сметная документация на капитальный ремонт площади.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Милютинского сельского поселения», реализовано следующее мероприятие:

Разработана сметная документация на капитальный ремонт аллеи

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 748,0 тыс. рублей. По факту освоено 748,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств областного и местного бюджетов в установленные сроки.

Все эти факторы положительным образом стимулировали качество и полноту выполнения мероприятий муниципальной программы Милютинского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил за счет всех источников 748,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 748,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 748,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 748,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 748,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 748,0 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 отчетный год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2020 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1(значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 748,0 тыс. рублей / 748,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1 / 1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Милютинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не производились.

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г»

 за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Номер и наименование (1) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Милютинского сельского поселения» |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрации Милютинского сельского поселения  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов | Приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов | Исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий Милютинского сельского поселения |
| 1. 2222
 | Благоустройство общественных территорий | Администрации Милютинского сельского поселения  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение в надлежащее состояние общественных территорий  | Приведение в надлежащее состояние общественных территорий  | Исполнено в полном объеме |

Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г» | Всего | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
| Местный бюджет | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «**Благоустройство общественных территорий Милютинского сельского поселения» | Всего | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
| Местный бюджет | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка сметной документации на капитальный ремонт аллеи | Всего | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
| Местный бюджет | 748,0 | 748,0 | 748,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г»

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 | 2020 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Милютинского сельского поселения на 2018-2022г.г» |  |
|  | Показатель 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на территории Милютинского сельского поселения | % |  |  | Мероприятия запланированы на 2021 год | --- |
|  | Показатель 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | % |  |  | Мероприятия запланированы на 2021 год |  |