РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024 № 188

ст. Милютинская

**О внесении изменений в Постановление Администрации**

**Милютинского сельского поселения от 04.12.2018г. № 133**

 **«Об утверждении муниципальной программы**

**Милютинского сельского поселения**

 **«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»**

 В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 29.06.2024 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского сельского поселения» и постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 20.08.2024 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Милютинского сельского поселения» в целях приведения правовых актов Администрации Милютинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 04.12.2018г. № 133 «Об утверждении муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»» изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2025 года.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженского М.А.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

Приложение

к постановлению

Администрации Милютинского сельского поселения

от 26.12.2024 № 188

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации Милютинского сельского поселения

от 04.12.2018г. № 133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения и охватывает вопросы технического и санитарного содержания территории, решение которых направленно на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения Милютинского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Милютинского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

 Комплексное решение проблем благоустройства;

Основными целями являются:

 Повышение уровня благоустройства территории Милютинского сельского поселения

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

 Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Ростовской области Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

повышение организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

-содержание кладбищ и прилегающей к ним территории Милютинского сельского поселения;

- содержание памятников и обелисков, детских площадок.

- содержание улиц сельского поселения;

 -повышение организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

 - улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния сельского поселения;

- повышение качества работы сетей уличного освещения;

 - привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

- отлов безнадзорных животных.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный эффект от реализации муниципальной программы:

 Обеспечено повышение уровня благоустройства территории поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Милютинского сельского поселения | – | Глава Администрации Милютинского сельского поселения Сергиенко Светлана Юрьевна |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Милютинского сельского поселения | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Милютинского сельского поселения | – | Обеспечено повышение уровня благоустройства территории поселения. |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 55 378,0 тыс. рублей: этап I: 50 128,5 тыс. рублей; этап II: 5249,5 тыс. рублей  |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя  | Уровень показа-теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ | Вид показателя | Базовое значение показателя  | Значения показателя  | Документ  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность)  | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 муниципальной программы «Обеспечено повышение уровня благоустройства территории поселения» |
| 1.1. | Улучшен уровень благоустройства территории поселения | МП | возрастание | процент | статисти-ческий | 80 | 2023 год | 85 | 85 | 85 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864. | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | - |

3. Структура муниципальной программы Милютинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Милютинского сельского поселения»

Ответственный за реализацию: Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.1.1. | Улучшено эстетическое состояние сельского поселения | Обеспечено озеленение территории, спил аварийных деревьев | Улучшен уровень благоустройства |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения»

Ответственный за реализацию: Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.2.1 | Повышен уровень благоустройства кладбищ  | Проведены работы по благоустройству мест захоронений | Улучшен уровень благоустройства |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения»Ответственный за реализацию: Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.3.1 | Повышен уровень благоустройства территории поселения | Проведены работы по благоустройству территории поселения | Улучшен уровень благоустройства |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Содержание сетей уличного освещения»Ответственный за реализацию: Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.4.1 | Обеспечена надежная, бесперебойная работа оборудования уличного освещения | Повышен уровень освещенности улиц поселения | Улучшен уровень благоустройства |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения»Ответственный за реализацию: Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.5.1 | Обеспечены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | Повышен уровень безопасности и санитарного состояния сельского поселения | Улучшен уровень благоустройства |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Милютинского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения<1> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1. | ***Муниципальная программа (всего), в том числе:*** | 2 299,7 | 1 864,6 | 1 085,2 | 5 249,5 |
| Местный бюджет | 2 299,7 | 1 864,6 | 1 085,2 | 5 249,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Комплекс процессных мероприятий******«*** ***Озеленение территории Милютинского сельского поселения », в том числе:*** | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| Местный бюджет | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Комплекс процессных мероприятий******«Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения», в том числе:*** | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения », в том числе:*** | 1259,7 | 954,6 | 155,2 | 2369,5 |
| Местный бюджет | 1259,7 | 954,6 | 155,2 | 2369,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«*** ***Содержание сетей уличного освещения », в том числе:*** | 785,0 | 805,0 | 825,0 | 2415,0 |
| Местный бюджет | 785,0 | 805,0 | 825,0 | 2415,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ***Комплекс процессных мероприятий*** «***Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения », в том числе:*** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Озеленение территории Милютинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. |
| Связь с муниципальной программой Милютинского сельского поселения | Муниципальная программа Милютинского сельского поселения«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшено озеленение территории Милютинского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятия по организации работы по содержанию многолетних насаждений, приобретению посадочного и посевного материала; кронированию крон и спилу аварийных деревьев | Возрастающий | МП | процент | 80 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 100 | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшено озеленение территории Милютинского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятия по озеленению территории сельского поселения | Осуществление текущей деятельности | проведена работа по улучшению озеленения территории сельского поселения | М2 | 800 | 2023 | 850 | 850 | 850 | 900,1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Озеленение территории Милютинского сельского поселения», в том числе:*** | Х | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| Местный бюджет | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1* *«Мероприятия по озеленению территории сельского поселения» в том числе:* | 0503 1240127160 240 | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| Местный бюджет | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Милютинского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано долгосрочное финансовое планирование» |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по озеленению территории сельского поселения»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. |
| Связь с муниципальной программой Милютинского сельского поселения | Муниципальная программа Милютинского сельского поселения«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшено состояние и благоустройство кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятия по уборке территорий кладбищ и прилегающих к ним территорий | Возрастающий | МП | единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшено состояние и благоустройство кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» |
| 1.1. | Расходы на осуществление мероприятий по содержанию кладбищ | Осуществление текущей деятельности | проведена работа по повышению нормативно-методического, информационного обеспечение и организации бюджетного процесса | процент | 80 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения», в том числе:*** | Х | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1* *«Расходы на осуществление мероприятий по содержанию кладбищ» в том числе:* | 0503 1240227170 240 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Милютинского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено состояние и благоустройство кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление мероприятий по содержанию кладбищ»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. |
| Связь с муниципальной программой Милютинского сельского поселения | Муниципальная программа Милютинского сельского поселения«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшено благоустройство территории Милютинского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятия по уборке и приведению в порядок территории поселения, памятников, детских площадок; иных общественных мест, приобретение инвентаря и материалов, ликвидация несанкционированных свалок и др. | Возрастающий | МП | процент | 90 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшено благоустройство территории Милютинского сельского поселения» |
| 1.1. | Расходы на осуществление прочих мероприятий по благоустройству | Осуществление текущей деятельности | проведена работа по улучшению состояния территории поселения | процент | 90 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Осуществление текущей деятельности | Проведена работа по привлечению к труду граждан, испытывающих трудности в поиске работы в мероприятия по благоустройству | чел | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Осуществление текущей деятельности | Проведена работа по привлечению к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, испытывающих трудности в поиске работы в мероприятия по благоустройству | чел | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения», в том числе:*** | Х | 1259,7 | 954,6 | 155,2 | 2 329,5 |
| Местный бюджет | 1259,7 | 954,6 | 155,2 | 2329,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1* *«Расходы на осуществление прочих мероприятий по благоустройству» в том числе:* | 0503 1240327180 240 | 1219,7 | 914,6 | 115,2 | 2 249,5 |
| Местный бюджет | 1219,7 | 914,6 | 115,2 | 2 249,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | *Мероприятие (результат) 2* *«Организация проведения оплачиваемых общественных работ» в том числе:* | 0503 1240327210 810 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | *Мероприятие (результат) 3* *«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в том числе:* | 0503 1240327220 810 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Милютинского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено благоустройство территории Милютинского сельского поселения» |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление прочих мероприятий по благоустройству»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 2 | **Мероприятие (результат) 1.2 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 2.2 | Контрольная точка 1.2.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 3. | **Мероприятие (результат) 1.3 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 3.1 | Контрольная точка 1.3.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 3.2 | Контрольная точка 1.3.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 3.3 | Контрольная точка 1.3.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 3.4 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание сетей уличного освещения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. |
| Связь с муниципальной программой Милютинского сельского поселения | Муниципальная программа Милютинского сельского поселения«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества работы сетей уличного освещения» |
| 1.1. | Мероприятия организации освещения улиц | Возрастающий | МП | процент | 90 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества работы сетей уличного освещения» |
| 1.1. | Расходы на осуществление мероприятий по организации уличного освещения | Осуществление текущей деятельности | проведена работа по улучшению состояния уличного освещения | процент | 90 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Содержание сетей уличного освещения», в том числе:*** | Х | 785,0 | 805,0 | 825,0 | 2415,0 |
| Местный бюджет | 785,0 | 805,0 | 825,0 | 2415,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1* *«Расходы на осуществление мероприятий по организации уличного освещения» в том числе:* | 0503 1240427190 240 | 785,0 | 805,0 | 825,0 | 2415,0 |
| Местный бюджет | 785,0 | 805,0 | 825,0 | 2415,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Милютинского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение качества работы сетей уличного освещения» |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление мероприятий по организации уличного освещения»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. |
| Связь с муниципальной программой Милютинского сельского поселения | Муниципальная программа Милютинского сельского поселения«Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятия организации отлову и содержанию безнадзорных животных | Возрастающий | МП | единиц | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 10 | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения» |
| 1.1. | Расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | Осуществление текущей деятельности | уменьшение на улицах поселения количества безнадзорных животных | процент | 90 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения», в том числе:*** | Х | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1* *«Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения» в том числе:* | 0503 1240528460 240 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Милютинского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения» |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения»** | **Х**  | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | **Х** | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведена оценка состояния объектов»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения Ананьева З.Х  | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | Главный бухгалтер Администрации Милютинского сельского поселения Бабич А.Н. | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данныхпо итогам проведенного мероприятия»  | декабрь 2025 г.;декабрь 2026г.;декабрь 2027 г.; | заместитель главы Администрации Милютинского сельского поселения Меженский М.А. | информация о ходе исполнения |  |