РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2025 № 31

ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации**

**муниципальной программы Милютинского сельского поселения**

**«Оборудование типовых контейнерных площадок»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения 18.12.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 21.10.2015 № 87»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

Приложение

к постановлению

06.03.2025 № 31

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения**

**«Оборудование типовых контейнерных площадок»**

**за 2024 год**

Раздел 1. Конкретные результаты

реализации Программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок» утверждена постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 15.04.2024 № 52.

Основной целью муниципальной политики Милютинского сельского поселения в сфере обращения с ТКО является создание экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Милютинского сельского поселения, улучшение санитарно-экологической обстановки.

Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

В рамках основных мероприятий в поселении были приобретены контейнеры для сбора ТКО, были выполнены работы по межеванию земельных участков под контейнерные площадки.

Администрацией Милютинского сельского поселения проводятся мероприятия в соответствии с муниципальной программой Милютинского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок» на 2024 год предусмотрено 514,0 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета 514,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета и внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не планировались и не привлекались.

Фактические расходы бюджета денежных средств на реализацию муниципальной программы составили 424,9 тыс. рублей, что составляет 83%.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной   
программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя - 1. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 2. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 3. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 4. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 1.1. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 1.2. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 2.1. - 1

эффективность хода реализации целевого показателя - 2.2. - 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

424,9 тыс. рублей / 514,0 тыс. рублей =0,83

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,83 х 0,5 +0,83 х 0,3 + 0,83 х 0,2 = 0,83, в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского сельского поселения

«Оборудование типовых контейнерных площадок**»** за 2024 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «**Оборудование типовых контейнерных площадок** Милютинского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное  мероприятие 1.1.  Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | Администрация Милютинского сельского поселения | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | улучшение санитарно-экологической обстановки | улучшение санитарно-экологической обстановки |  |
| 2. | Основное  Мероприятие 1 .2.  Приобретение контейнеров | Администрация Милютинского сельского поселения | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | улучшение санитарно-экологической обстановки | улучшение санитарно-экологической обстановки |  |
| 3 | Основное  Мероприятие 1 .3. Мероприятия по межеванию земельных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | Администрация Милютинского сельского поселения | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | улучшение санитарно-экологической обстановки | улучшение санитарно-экологической обстановки |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Милютинского сельского поселения

программы Милютинского сельского поселения

«Оборудование типовых контейнерных площадок**»** за 2024 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета Милютинского сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «**Оборудование типовых контейнерных площадок** в Милютинском сельском поселении» | всего | 514,0 | 424,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 514,0 | 424,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «**Оборудование типовых контейнерных площадок** в Милютинском сельском поселении» | всего | 514,0 | 424,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 514,0 | 424,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Приобретение контейнеров | всего | 450,0 | 360,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 450,0 | 360,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по межеванию земельных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | всего | 64,0 | 64,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 64,0 | 64,0 |
| внебюджетные источники |  |  |