РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 № 36

ст. Милютинская

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной**

**программы Милютинского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 12.10.2019 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения Л.В. Алёшкина

Приложение

к постановлению

Администрации

Милютинского сельского

поселения

от 09.03.2021 № 36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

(далее – отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории города и, прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях.

В целях поддержания необходимого уровня повышения энергоэффективности, в рамках реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – программа), ответственными исполнителями и участниками программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В целях энергоэффективности произведен текущий ремонт кровли администрации Милютинского сельского поселения.

Произведена закупка энергосберегающих светильников на базе светодиодов, систем автономного освещения.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма № 1) предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие» объем выделенных средств в 2020 году составил 75,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не возникало.

 Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил за счёт всех источников 75,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 75,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 75,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 75,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 74,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 74,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,6 тыс. рублей, причина не освоения – экономия по факту закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактическое значение соответствуют плановому.

Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения -плановое значение 20%, фактическое значение 20%.

Показатель 2. Содержание сетей уличного освещения - плановое значение 28,7 км, фактическое значение 28,7 км.

Показатель 3. Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории поселения - плановое значение 95%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значение для расчёта), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Милютинского сельского поселения и поступлений в бюджет Милютинского сельского поселения средств из областного и федерального бюджета, составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Милютинского сельского поселения и поступлений в бюджет Милютинского сельского поселения средств из областного и федерального бюджета составляет 1 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

|  |  |
| --- | --- |
| 75,0 | = 0,99 |
| 74,4 |

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| 0,99 | = 0,99 |
| 1 |

Эффективность использования средств бюджета Милютинского сельского поселения на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 1. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2020 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году возникла экономия бюджетных средств в размере 0,6 тыс. руб.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации

муниципальной программы

Милютинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

# Сведенияо выполнении основных мероприятий

# муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограммы  | Ответственный исполнитель(руководитель /ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Милютинского сельского поселения  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уменьшение по-требления элек-трической энер-гии | Уменьшение по-требления элек-трической энергии |   |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации

 муниципальной программы

Милютинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

# Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 75,0 | 75,0 | 74,4 |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 74,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 1 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 75,0 | 75,0 | 74,4 |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 74,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 75,0 | 75,0 | 74,4 |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 74,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |

# Приложение № 3

к отчёту о реализации

муниципальной программы

Милютинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному | отчётный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | % | 30 | 47 | 47 | Показатель достигнут |
| 2 | Показатель 2. доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории поселения; | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |